Sistema de Gestión Digital de Expedientes Clínicos

Documentación de Eventos del Sprint: Review y Retrospective

Contenido

Sprint 1	2

Sprint Review	2

Historias de usuario planificadas	2

Incremento del producto	2

Feedback recibido	2

Sprint Retrospective	3

Análisis de velocidad del equipo (Tallas de Camiseta)	3

Cálculo de velocidad	4

Inspección del Proceso (Dinámica del Equipo)	5

Metas del próximo Sprint	5

Sprint 2	5

Sprint Review	6

Historias de usuario planificadas	6

Incremento del producto	6

Feedback recibido	7

Sprint Retrospective	7

Análisis de la velocidad del equipo	7

Cálculo de velocidad	8

Retrospectiva de la Dinámica del Equipo	9

Metas del próximo Sprint	9

# Sprint 1

Fecha de inicio: 18 de febrero de 2026

Fecha de finalización: 27 de febrero de 2026

Fecha Review/Retrospective: 03 de marzo de 2026

## Sprint Review

Objetivo: Evaluar el incremento de software entregado frente al Sprint Backlog.

### Historias de usuario planificadas

- Historias de Usuario (HU) comprometidas: 8

- HU Completadas: 3 completas + 1 "sobre el tiempo" (Total: 4)

- HU Pendientes: 4 (Se mueven al Backlog para re-priorizar en el Sprint Planning 2).

### Incremento del producto

- HU-01 – Inicio de sesión (Talla L): Implementado con autenticación.

- HU-02 – Cierre de sesión (Talla S): Funcional al 100%.

- HU-03 – Visualización de menú por rol (M): Menú dinámico funcional.

- HU-04 – Crear expediente (M): Finalizada el sábado. Avance funcional.

### Feedback recibido

- Unificar columnas de tablero (QA/Testing -> una sola).

- Configurar Pruebas Unitarias con GitHub Actions para automatizar el deploy.

- Documentar el Sprint Review y Retrospective cada que finaliza el sprint y agregar el documento al repositorio.

- Redactar una mejor descripción de las tareas técnicas en el tablero

- Manejar los roles y permisos desde la base de datos.

- Configurar dashboards y forms específicos por componente con acceso por rol desde la BD.

## Sprint Retrospective

Objetivo: Evaluar la velocidad y el funcionamiento interno del equipo.

### Análisis de velocidad del equipo (Tallas de Camiseta)

Para este cierre de Sprint, hemos evaluado el desempeño del equipo utilizando el sistema de Tallas de Camiseta y su conversión a puntos de historia (basados en la secuencia de Fibonacci adaptada).

**Se optó por este enfoque debido a que la moda resultó insuficiente para representar la capacidad real, dado que contábamos con una distribución uniforme de tallas (una de cada tipo) hasta la integración de la última funcionalidad Talla M entregada sobre el tiempo de cierre.

| Historia de Usuario (HU) | Talla de Camiseta | Puntos Asignados | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01: Inicio de sesión | L | 5 | Finalizada |
| HU-03: Visualización de menú por rol | M | 3 | Finalizada |
| HU-04: Crear expediente | M | 3 | Finalizada (Sábado) |
| HU-02: Cierre de sesión | S | 1 | Finalizada |

### Cálculo de velocidad

- Velocidad Total (Sumatoria): 12 Puntos. Este es nuestro techo para el inicio del Sprint 2. ** No deberíamos comprometernos a más de 12-14 puntos para evitar sobrecarga.

- Moda de Complejidad: Talla M (Frecuencia: 2). * Interpretación: La capacidad dominante del equipo actualmente es resolver tareas de Complejidad Media. Aún nos toma un esfuerzo extraordinario (Milla Extra) sacar tareas Talla L.

### Inspección del Proceso (Dinámica del Equipo)

Ver diseño completo aquí

### Metas del próximo Sprint

Mantener nuestra velocidad de 12-13 puntos, priorizando la estabilidad del Backend y la configuración de accesos por rol desde la base de datos.

# Sprint 2

Fecha de inicio: 28 de febrero de 2026

Fecha de finalización: 13 de marzo de 2026

Fecha Review/Retrospective: 26 de marzo de 2026

## Sprint Review

### Historias de usuario planificadas

- Historias de Usuario (HU) comprometidas: 3

- Tareas Técnicas (TT) comprometidas: 2

- HU Completadas: 3 + 2 restante de pasar por QA del sprint pasado (Sprint 1).

- HU Pendientes: 0

- TT Completadas: 2 + 1 restante de pasar por QA y + 1 de las correcciones que se realizaron en el pipeline para el frontend.

- TT Pendientes: 0

### Incremento del producto

- HU-04 – Crear expediente: El usuario con rol ‘RECEPCIONISTA’ puede crear un expediente con los datos del paciente. (Sprint 1, pendiente de QA)

- HU-06 – Búsqueda de pacientes: búsqueda funcional de los pacientes desde los roles que tienen permiso correspondiente. Se puede buscar al paciente por nombre completo, número de identidad y número de expediente.

- HU-07 – Registro preclínico: El usuario con rol de ‘ENFERMERO’ puede realizar el registro preclínico del paciente, registrando sus signos vitales.

- HU-08 – Registro de consulta médica: El usuario con rol de ‘MEDICO’ puede registrar la consulta del paciente.

- HU-16 – Cambio de contraseña: Los usuarios pueden cambiar su contraseña, directamente con el formulario. (Sprint 1, pendiente de QA)

- TT-06 Migrar manejo de roles y permisos a la base de datos: Esta tarea también fue completada el sprint pasado, solo estaba pendiente de QA.

- TT-07 Configuración de Pipline de CI con Github Actions: Se agregaron las pruebas con ESLint en el ci del frontend.

- TT-08 Implementar manejo de errores en los controladores: Se implementó un mejor manejo de errores desde los controladores, para mostrar mensajes más amigables al usuario en el frontend.

- TT-10 Componentizar formularios del frontend y mostrar vistas según rol: Los formularios que estaban independientes, ahora están reutilizando los componentes.

### Feedback recibido

- Mejorar la implementación del CD, verificar que todo el proceso de despliegue se hace correctamente.

- Oportunidades de mejora en la aplicación de los patrones de diseño y principios SOLID

- Mejorar la organización de las versiones (ramas), mantener estable la rama main con todos los cambios a mostrar en el review.

## Sprint Retrospective

### Análisis de la velocidad del equipo

Los pesos de las Historias de Usuario fueron asignados de acuerdo a la complejidad de cada una, manteniendo el uso de las “tallas de camiseta”, en relación con el sprint anterior.

Para calcular la velocidad del equipo, las HU se estimaron de la siguiente manera:

| Historia de Usuario (HU) / Tarea Técnica (TT) | Talla de Camiseta | Estado |
| --- | --- | --- |
| HU-04: Crear expediente | M | Finalizada |
| HU-06: Búsqueda de pacientes | M | Finalizada |
| HU-07: Registro preclínico | M | Finalizada |
| HU-08: registro de consulta médica | M | Finalizada |
| HU-16: Cambio de contraseña | M | Finalizada |
| TT-06: Migrar manejo de roles y permisos a la base de datos | L | Finalizada |
| TT-07: Configuración de pipeline de CI con Github Actions | L | Finalizada |
| TT-08: Implementar manejo de errores en los controladores | M | Finalizada |
| TT-10: Componentizar formularios del frontend y mostrar vistas según rol | L | Finalizada |

Nota: Como se observa, se incluyeron las tareas técnicas, ya que también representan el esfuerzo del equipo.

### Cálculo de velocidad

En retrospectiva al sprint anterior, en este sprint si es posible calcular la velocidad del equipo de acuerdo a la moda, es decir, la talla de camiseta que más se repite en los pesos de las tareas. 
Las tallas utilizadas en las tareas, han sido M y L; calculando estadísticamente que la moda es: M, ya que se repite con mayor frecuencia en el conjunto de tareas del segundo sprint, repitiéndose 6 veces.

Si hacemos la comparación con el sprint anterior, podemos concluir, que hasta ahorita se mantiene la velocidad del equipo realizando tareas de complejidad media.

### Retrospectiva de la Dinámica del Equipo

¿Qué salió bien?

- Se describieron mejor las tareas técnicas en el tablero, considerando la motivación/contexto y los criterios de aceptación.

- Mejoro la comunicación en el equipo y la nomenclatura de las ramas en el repositorio, por funcionalidad (feature).

- Se realizó en general un buen incremento del producto.

¿Qué no salió bien?

- Retrasos y conflictos con la integración de las pruebas unitarias tanto de frontend como de backend. Lo que representó demora para poder pasar las tareas a done.

¿Qué podemos mejorar?

- Asociar las ramas o los pull request con cada issue que represente la HU.

### Metas del próximo Sprint

Finalizar la parte de gestión de usuarios, gestión de expedientes y su historial. Así mismo la trazabilidad del expediente para los distintos roles que tienen acceso a él.